Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20. i 145/24) i članka 30. Statuta Općine Drnje (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 5/14, 3/18, 5/20, 4/21 i 9/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Drnje na _. sjednici održanoj _. prosinca 2026. donijelo je

P R O G R A M

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Drnje za 2027. godinu

I.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje za 2027. godinu  (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

II.

Građenje komunalne infrastrukture obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture,

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta,

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture,

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina,

a obuhvaća slijedeću infrastrukturu:

- nerazvrstane ceste;

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila   (nogostupi, biciklističke staze, trgovi);

- javna parkirališta;

- javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, športski i rekreacijski prostori);

- građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice, zdenci, fontane, javni zahodi, spomenici);

- javna rasvjeta;

- groblja i krematoriji na grobljima;

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

III.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja (u daljnjem tekstu: procjenu troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Procijenjeni troškovi građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura, uklanjanje i izmještanje postojećih građevina i nasada, sanacija zemljišta, izrada projekata i druge dokumentacije, ishođenje akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevine komunalne infrastrukture, građenje i provedba stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture i evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama.

Procijenjeni troškovi građenja iskazuju se odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru finaniciranja u točki IV. ovog Programa.

IV.

Programom se određuju:

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVISNKOG PODRUČJA

1. Javne zelene površine

| Redni broj | Naziv stavke | Planirani iznos | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gradnja građevine Odmorište za rekreativce Šoderica Gradnja Nadzor | 876.750,00 € 835.000,00 € 41.750,00 € | Opći: 85.000,00 € Pomoći: 745.238,00€ Namjenski primici: 46.512,00 € |
| 1.2. | Park zeleni Torčec - zTorčec Gradanja Nadzor | 652.060,00 € 647.560,00 € 4.500,00 € | Opći: 30.000,00 € Pomoći:582.060,00 € Namjenski: 40.000,00 € |
|  | UKUPNO | 1.528,810,00 € | 1.528.810,00 € |

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVISNKOG PODRUČJA

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

| Redni broj | Naziv stavke | Planirani iznos | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Izgradnja biciklističko-pješačke staze u Kolodvorskoj ulici-Drnje/Torčec Gradnja Nadzor | 30.000,00 € 29.000,00 € 1.000,00 € | Pomoći:30.000,00 € |
| 1.2. | Izgradnja pješačke staze u dijelu ulice Trg kralja Tomislava – Ul. Stjepana Pašice, Drnje Gradnja Nadzor | 20.000,00 € 19.500,00 € 500,00 € | Opći:10.000,00 € Pomoći: 10.000,00 € |
| 1.3. | Staza na groblju u Torčecu Gradnja | 11.250,00 € 11.250,00 € | Opći: 11.250,00 € |
|  | UKUPNO | 61.250,00 € | 61.250,00 € |

2. Građevine i uređaji javne namjene

| Redni broj | Naziv stavke | Planirani iznos | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Izgradnja spomenika hrvatskim braniteljima Gradnja | 25.00,00 € 25.000,00 € | Opći prihodi i primici: 3.750,00 € Pomoći: 21.250,00 € |
| 2.2. | Izgradnja kosturnice na mjesnom groblju u Drnju i Torčecu | 10.000,00 € |  |
|  | UKUPNO | 35.000,00 € | 35.000,00 € |

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U IZDVOJENOM GRAĐEVISNKOM PODRUČJU IZVAN NASELJA

- Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

| Redni broj | Naziv stavke | Planirani iznos | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Revitalizacija Jezera Šoderica – Izgradnja šetnice Projektno-tehnička dokumentacija | 14.600,00 € 14.600,00 € | Opći: 6.600,00 € Pomoći:8.000,00 € |
|  | UKUPNO | 14.600,00 € | 14.600,00 € |

IV. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

1. Nerazvrstane ceste

| Redni broj | Naziv stavke | Planirani iznos | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Sanacija i modernizacija nerazvrstane ceste Projetkno-tehnička dokumentacija Gradnja Nadzor | 105.000,00 € 2.000,00 € 99.910,00 € 3.090,00 € | Prihod od posebne namjerne:85.000,00 € Pomoći:20.000,00 € |
|  | UKUPNO | 105.000,00 € | 105.000,00 € |

V.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2027. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRNJE

KLASA: 363-01/26-01/_

URBROJ: 2137-4-26-1

Drnje, _. prosinca 2026. 							PREDSJEDNIK:

Goran Kolarek